乌尔禾区项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：对国有企业投资资金项目

项目单位：乌尔禾区国资委

主管部门：乌尔禾区国资委

2020年4月23日

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

- 项目概况:乌尔禾区国资为2019年2月成立以后便设立该项目，旨在推动地方企业发展，带动企业活跃市场投入等。2019年，为深入实施创新驱动发展战略，区国资委认真贯彻落实市委市政府工作部署，按照乌尔禾区干部职工住房需求，根据区委领导安排由克拉玛依宏茂房地产投资有限公司开发建设乌尔禾瑞翔小区（西区）（二期）项目。该项目总投资2951.26万元，分为三个部分建设，分别是瑞翔小区(西区)一期建设、二期建设以及政府公租房建设。一期、二期项目位置位于乌尔禾区同兴路以东，玉缘路以北，龙腾路以南区域。总用地面积约25899.86平方米，建设内容主要包括新建8栋总建筑面积约28810.68平方米的住宅楼，40.27平方米的门卫、大门、围墙等工程。政府公租房项目位置位于同兴路以东，玉缘路以北，龙腾路以南，瑞翔幼儿园西北侧。用地面积2097.7平方米，建设内容主要包括新建1栋总建筑面积2148平方米的住宅楼，40.27平方米的门卫、大门、围墙等工程。

- 主要内容

- 应用注资资金的内容主要是对国有企业该计划项目的有序建设资金上的资助，对一期、二期项目及公租房建设费用支出。

- 结合项目工期开展、质量和施工组织设计等全面考虑，国资委对企业提出的申请注资，从总体考虑工期、成本、实施方案之间的互相影响和平衡，结合实际给予国有企业（龙达公司）注资。

- 3、实施情况

- 实施主体：乌尔禾区国有资产监督管理委员会（简称国资委），是人民政府工作部门，为正科级单位。

- 实施时间：项目建设周期为2019年3月至2019年12月。

- 实施结果：项目资金执行率达到了 100%,结余经费0万元，不结转至次年使用，项目总体目标完成100%。

- 4、资金投入情况

- 结合我区经济发展，加快推进地方企业发展，增强企业资本金实力，对项目工期开展、质量和施工组织设计等全面考虑，国资委对企业提出的申请注资，从总体考虑工期、成本、实施方案之间的互相影响和平衡，结合实际给予国有企业（龙达公司）国有资本经营注资。

- 2019年度乌尔禾区国资委的资金预算800万元。由于企业项目工程按期完成需要，前期共支出800万元。为更好地如期完成其项目，根据2019年企业申请实际需要，全年实际到位注资资金共2291万元，实际使用资金2291万元。

- 使用情况：该资金全部用于该项目的建设使用，资金执行率达到了100%,结余经费0万元。

- 资金使用情况

- 2019年度乌尔禾区国资委的资金预算800万元。由于企业项目工程按期完成需要，前期共支出注资资金800万元。截止2019年12月31日,项目实际投资资金2291万元，全部用于项目一期、二期项目及公租房建设费用的基本支出。

- 资金执行率达到了100%,结余经费0万元。资金使用情况如下：

- 注资项目1个，共注资2291万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

- 通过对国有企业进行增资，提高企业资本金，促进国有企业发展。全年完成对国有企业增资工作，完成全年总目标,实现当年动工、当年建设、当年交付或者出售，实现全部出售目标。瑞翔小区共8栋住宅楼，180套房屋，已售出178套基本完成总体目标。公租房共36套，产权最终转移给区住建局。阶段性目标：按照工程进度时间结点按时完成阶段性施工任务。

- 2、阶段性目标

- 2019年完成对1家企业注资资金，实现当年动工、当年建设、当年交付或者出售，实现全部出售目标。瑞翔小区共8栋住宅楼，180套房屋，已售出178套基本完成总体目标。公租房共36套，产权最终转移给区住建局。阶段性目标：按照工程进度时间结点按时完成阶段性施工任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2019年国有资本资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。对于各种重点项目、急需项目在照顾一般的条件下优先安排，重点保障。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2、绩效评价对象

对国资委注资项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。将绩效评价作为项目设立和预算安排的基本依据，实行项目预算滚动管理。

3、绩效评价范围

- 范围包括项目决策情况、资金使用和管理情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为财政下达预算绩效管理信息化系统建设项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（1）普遍性原则：应符合克拉玛依市乌尔禾区国资委的工作性质和要求，具有普遍的适用性。

（2）经济实用原则：依据现实条件及可操作性，获得相关数据的成本，避免由于数据搜集复杂或者分布广泛而导致绩效评价费用过高，力求简便易行，便于理解和操作，节约评价工作成本。

（3）适量原则：要科学、准确、合理，绩效目标不能过高过低，脱离免费开放工作实际。

（4）重要性原则：在选择指标的过程中，要根据指标在整个绩效评价体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（5）可比性原则：要保证评价结果可以在其他省区之间比较和借鉴。

（6）以定量指标为主，定量与定性指标相结合的原则。绩效评价指标以定量分析评价为主，对于确实不能以客观的量化指标进行分析评价的，可在定性分析的基础上，参照定性指标评分标准进行量化比较分析，以提高绩效评价质量。

2、绩效评价指标体系

- 绩效评价原则为评价指标与对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，能直接反映资金使用是否达到目标水平。同时评价指标应当切合行业特点、市场环境、考虑历史因素影响，能够得出准确有效的结论。

绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则一一应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则一一优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则一一对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则一一应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则一一应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价指标体系设定：

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。（见附件1）

在对国资委注资项目的深入调研的基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合评价国资委注资项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察国资委注资项目的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。（见附件1）

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区、地州有关政府部门制定的劳动密集型产业发展的相关的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标，以及上级的相关产业规划，考察本专项资金设立与国家、自治区相关战略规划是否匹配。

材料核实法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。检查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额、支出时间、内容、范围和标准等，核实各项支出是否按照资金管理办法的范围和标准执行，是否存在超范围列支的情况。

国资委向企业注资资金项目主要用于项目建设，达到乌尔禾区经济发展需求，根据项目资金的性质和特点，我们选用公众评判法对项目进行评价。

评价指标体系及评价方法：针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。由评价组根据评分指标体系打分，其中单项分数详见评分表。

通过项目推动区域财政领域服务能力进步，提高企业项目开展可行性，有效推进项目的开展进程，带动企业项目投入，并可以达到预期的经济产出目标，项目的实施能够产生社会效益，加强了乌尔禾区基础建设。

- 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

国资委注资资金项目属于对预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，故采用按照计划标准评价该项目。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

该项目经龙达公司总经理办公会、党支部会议讨论并原则上通过。该项目属于保障对国企增资资金，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；

国资委通过对项目前期掌握，根据项目有序完成，保障国有企业可持续发展对企业注资投资。在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金使用与工程建设的吻合度，能够进一步加强对资金支出的管理。在项目实施过程中主要的做法是严格把控每一笔资金的使用，把资金用到每一个关键点上。

2、组织实施

项目实施过程，实际到位资金与预算资金一致，且项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，实施单位的财务和业务管理制度健全且符合相关支付规定，综合认为项目实施过程控制良好。该项目由克拉玛依宏茂房地产投资有限公司承建，由新疆泽强工程项目管理有限公司和布赛尔县分公司监理，由南京永道工程咨询有限公司做审计，整个项目从立项开始到工程竣工验收严格遵守国家及行业法律法规。实施中与项目实施负责人沟通，了解项目的内容、工程流程、管理机制、资金使用方向等情况，掌握了项目设置背景及资金使用等情况。

3、分析评价

把控开发建设期内的每一个环节，把控时间结点、把控整个工程建设中的重要节点、把控项目经费支出、收入等。并针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，国资委向企业注资资金项目主要用于项目建设，达到乌尔禾区经济发展需求，根据项目资金的性质和特点，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。乌尔禾区国资委项目综合得分为96分。

2019年乌尔禾区国资委注资资金评价得分情况

| 指标类别 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 23 | 20 | 项目依据较单一，扣除3分。 |
| 过程 | 17 | 16 | 组织实施文件存在不足，扣1分。 |
| 产出 | 30 | 30 |  |
| 效益 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |

(二)评价结论

乌尔禾区国资委项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理，但仍有提升空间，资金管理符合要求，相关制度仍可进一步完善；过程管理符合标注，最终产出完全达到预算目标。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

该项目经龙达公司总经理办公会、党支部会议讨论并原则上通过。项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据。项目决策阶段，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，与地方实际相适应，但绩效设定可进一步提升预期水平，目标设置分解不充分，综合认为决策阶段总体情况良好，但仍有提升空间。

本次评价认为；该项目符合项目立项，项目绩效目标设置、资金投入等方面相关规定。

- （二）项目过程情况

1、项目组织情况分析

项目实施过程，实际到位资金与预算资金一致，且项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，实施单位的财务和业务管理制度健全且符合相关支付规定，综合认为项目实施过程控制良好。该项目由克拉玛依宏茂房地产投资有限公司承建，由新疆泽强工程项目管理有限公司和布赛尔县分公司监理，由南京永道工程咨询有限公司做审计，整个项目从立项开始到工程竣工验收严格遵守国家及行业法律法规。

本次评价认为：该项目组织机构设置合理，项目均按照流程执行，中期有检查，后期有验收。

2、项目管理情况分析

该项目制定了较为全面的管理制度，开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

本次评价认为：项目政策及管理办法基本完善，做到了对每个环节进行把控。

- （三）项目产出情况

项目产出数量、质量、时效、成本指标完成情况如下：

数量指标：出资国有企业数量（家）=1家，实际完成值1家，完成率100%;

质量指标：出资资金到位率（%）＝100%，实际完成值100%，完成率100%;

时效指标：出资资金完成时间≤12月，实际完成值12月，完成率100%;

成本指标：出资资金总额（万元）＝2291万元，实际完成值2291万元，完成率100%;

- 截止2019年12月31日，根据设定数量指标已全部完成，得分8分；根据设定质量指标已全部完成，得分7分；根据设定时效指标已全部完成，得分8分；根据设定成本指标已全部完成，得分7分；项目产出情况合计得分30分。

（四）项目效益情况

项目效益方面，项目预计应产生的经济效益与可持续影响均符合项目预期，所服务对象满意度达到标准，综上认为项目效益情况达标。该项目一期和二期的销售房款总金额是5928.48万元。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标完成情况如下：

无经济效益及生态效益

社会效益：国有企业提高资本金实力（万元）=2291万元，实际完成值2291万元，完成率100%;

可持续影响指标：资金使用合规率（%）≥95%，实际完成率100%;

- 截止2019年12月31日，根据设定经济效益指标无，得分0分；根据设定社会效益指标已全部完成，得分10分；根据设定生态效益指标无，得分0分；根据设定可持续影响指标已全部完成，得分10分；项目效益情况合计得分20分。

质量符合预期要求及国家相应标准，时效与计划一致，产出成本控制良好，节约了部分成本，综合认为项目产出情况良好，未来相关项目建设时应进一步节约成本。该项目一期建设费用是3011.44万元，瑞祥二期建设费用是2442.81万元，公租房建设费用581.67万元。该项目组织机构设置合理，项目均按照流程执行，中期有检查，后期有验收。

（五）满意度情况

出资企业满意度（%）≥90%，实际完成值达100%

截止2019年12月31日，根据设定该项目满意度指标已达到预期成效，得分10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金使用与工程建设的吻合度，能够进一步加强对资金支出的管理。在项目实施过程中主要的做法是严格把控每一笔资金的使用，把资金用到每一个关键点上。

一是能够严格执行相关经费管理制度进行开支管理，按照年初填列的预算开支项目，严格遵守节约制度，落实相关管理制度，推动我区循环经济健康、快速的发展。对于各种重点项目、急需项目在照顾一般的条件下优先安排，重点保障。提前细化预算编制，将绩效评价作为项目设立和预算安排的基本依据，实行项目预算滚动管理。通过对企业发展需求、项目建设以及绩效评价方面的分析测算，不断提高项目预算的准确性，通过预算编制的支出口径和标准，加大管控力度，科学安排项目支出，确保财政资金管理的规范性、安全性和有效性。

二是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进企业开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立资金支出严审批、审批大表相一致、工程进度再核实的资金管理模式。

- （二）存在问题及原因分析

一是绩效管理工作开展成效不足，公司开展本项工作面临经验不足的困境，对于考核指标的选取、过程的监督有所不足，绩效评价报告质量还有待提高，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标设置存在问题。

二是对注资项目的后期跟踪反馈资金使用效果不及时。

三是项目相关制度建设系统性不足，建设的各项制度具有较强的执行效率与控制力度，保障了制度的切实可行以及效力充分，但由于经验不足，制度建设系统性不足，制度协同与配合还存在一定提升空间。

六、有关建议

1. 预算安排和执行方面建议

严格按照预算管理规定进行立项确认。我公司在项目预算编制过程中, 严格按照财政局的相关安排部署坚持对项目先进行论证,结合论证情况编制预算, 在预算安排中重点刚性支出,最后由财政部门结合本区财力情况进行预算安排。

2.项目管理方面建议

加强对项目的绩效评价，保障资金能够落实到实处，应用到实处，能够充分的发挥其作用。建议及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率。要认真落实整改意见，不断提高预算管理水平。

3、 资金管理方面建议

在保障资金的同时监督资金投入效果，同时能更好的反馈资金投入结果，确保资金高效。加强对出资资金使用的监督检查，防止企业不按规定计入实收资本，做好对企业的引导、监督、管理和使用等工作，严格按照规章制度执行。

七、其他需要说明的问题

无

附件

绩效评价指标体系 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标解释; 分值; 得分. 决策; 项目立项; 立项依据 充分性; 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。; 4; 3. 立项程序 规范性; 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况; 3; 3. 绩效目标; 绩效目标 合理性; 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。; 5; 5. 绩效指标 明确性; 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。; 3; 3. 资金投入; 预算编制 科学性; 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。; 4; 4. 资金分配 合理性; 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。; 4; 3. 过程; 资金管理; 资金到位率; 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。; 4; 4. 预算执行率; 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况; 5; 5. 资金管理; 资金使用 合规性; 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。; 3; 3. 组织实施; 管理制度 健全性; 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。; 3; 2. 制度执行 有效性; 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。; 2; 1. 产出; 产出数量; 实际完成率; 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。; 8; 8. 产出质量; 质量达标率; 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。; 7; 7. 产出时效; 完成及时性; 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。; 8; 8. 产出成本; 成本节约率; 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。; 7; 7. 效益; 项目效益; 实施效益; 项目实施所产生的效益。; 20; 20. 满意度; 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。; 10; 10. 总分; 100; 96.